

හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභාව

2022.01.06 දින පෙ.ව.10.00ට රැස්වූ කාර්මික සේවා කාරක සභා වාර්තාව

**සැ.යු. :- මෙහි පහත සඳහන් නිර්දේශයන් පිළිබඳ සංශෝධන හා අනුමැතීන් 2022.01.25 වන දින මහ සභා වාර්තාවේ හි සඳහන් වන බව කාරුණිකව සලකන්න**

**පැමිණිම :-**

**සභාපති**  01. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රී - එච්.පී.රංජිත් නිහාල් මහතා

**සාමාජිකයින්** :- 02. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රී - ජේ.ඒ.ප්‍රියන්ත පුෂ්පකුමාර මහතා

03. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රී - කොතලාවලගේ කීර්තිලතා මහත්මිය

04. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රී - කත්‍රි ආරච්චිගේ රූපසේන මහතා

05. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රිනී - පී.දමයන්තා බන්දුමතී ගුණවර්ධන මහත්මිය

06. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රී - නිර්මල සුඛිත් හපුආරච්චි මහතා

07. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රීනී - ලියනගේ කුමුදුනී රේණුකා මහත්මිය

**නොපැමිණීම:-**  08. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රී - කේ.ඩි.කමල් චන්දන මහතා

09. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රීනී - ජී.කේ.ටමනී ලංකා ප්‍රසාදිනී මහත්මිය

10. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රී - කේ.ඒ.චමින්ද ප්‍රියදර්ශන කුරුප්පු ආරච්චි මහතා

11. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රී - ටී.හර්බට් කරුණාරත්න මහතා

12. ගරු ප්‍රා.ස.මන්ත්‍රිනී - එස්.කේ.ඒ.නීලා කාන්ති මහත්මිය

**නිලධාරින්:-** 01.ලේකම් - කේ.බී.ටී.කේ.ගුණතිලක මිය

02.වැඩ අධිකාරි - ඩබ්.ඒ.පී.විජේකාන්ත මහතා

03. කළ. සේවා නිලධාරී - පී.ජී.ප්‍රියංගනී මිය

04. විදුලි පරිපාලක - එච්.ඒ.මනෝජ් නිස්සංක මහතා

01. පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන අනුමත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **තීරණ අංකය** | **ව්‍යාපෘතිය** | **ප්‍රතිපාදන ස්වභාවය** | **මුදල රු.** |
| 1:01 | අම්බලන්ගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කනත්ත පාර (පිං ළිඳ පාර) දක්වා කොටස කොන්ක්‍රීට් කාණු බැඳීම | සභා | 1,925,000.00 |
| 1:02 | වෙනිවැල්කොළ ජයගත් මාවත ප්‍රධන මාර්ගය කාණු පද්ධතිය යොදා අළුත්වැඩියා කිරීම | සභා | 1,165,000.00 |
| 1:03 | හෙරලියාවල ප්‍රධාන මාර්ගයේ දේවාල පාර අසල සිට ප්‍රධාන බෝක්කුව දක්වා කොන්ක්‍රීට් කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම | සභා | 840,000.00 |
| 1:04 | අම්බලන්ගොඩ කමතවත්ත පාර කෙළවර කාටස සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 730,000.00 |
| 1:05 | මාදුලාව දකුණ හරිස්චන්ද්‍ර මාවතට පිවිසෙන මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,260,000.00 |
| 1:06 | ගොවිජනපදය පන්සල අසල සිට පැල්පොලහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,173,000.00 |
| 1:07 | හබරකඩ බෝධිරාජ මාවත කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම | සභා | 698,000.00 |
| 1:08 | මීගොඩ උඩගෙවත්ත පළතුරු උයන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,792,000.00 |
| 1:09 | පිටිපන දකුණ පොරිකෑහේන දුෂාන්ත මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 309,500.00 |
| 1:10 | හෝමාගම පිංකෙත පාරේ පාර 5 වන පටුමගේ කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම | සභා | 1,055,000.00 |
| 1:11 | පනාගොඩ රොමියෙල් මාවතේ අංක 763 බිම් කොටස් සඳහා වූ පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 385,000.00 |
| 1:12 | පිටිපන පොරිකෑහේන අංක 232/3/3 සිට 232/3/12 දරණ නිවාසවලට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 302,000.00 |
| 1:13 | පුංචි ඉරිදා පොළ පොළ හන්දියේ කිතුලවිල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 2,500,000.00 |
| 1:14 | හබරකඩ නරේන්ද්‍ර සිංහ පටුමග මාර්ගය සහ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,125,000.00 |
| 1:15 | මාවත්ගම ස.ණ.ස, මාවත සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 510,000.00 |
| 1:16 | ප්‍රසන්නපුර 71/2 දරණ ආනන්ද මහතාගේ ඉඩම අසල ජල බස්නා කාණුව ඉදිකිරීම | සභා | 975,000.00 |
| 1:17 | මාගම්මන බටහේන පාර දෙවන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 430,000.00 |
| 1:18 | මාගම්මන බටහේන පාර 3 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 415,000.00 |
| 1:19 | මාගම්මන බටහේන ආඩිවත්ත අවසාන කොටස සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 325,000.00 |
| 1:20 | මාගම්මන බටහේන පාර පළමු පටුමඟ අග කොටස සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 870,000.00 |
| 1:21 | මාගම්මන බටහේන පාර කාපට් පාරෙහි ආසන්නයේ සිට ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 230,000.00 |
| 1:22 | මාගම්මන මවුන්ට් ක්ලීෆර්ඩ් ඉදිරිපිට පාර සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 370,000.00 |
| 1:23 | මාගම්මන වෙදගෙවත්ත පාර දියගල්ල පාර සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 555,000.00 |
| 1:24 | මාගම්මන වෙදගෙවත්ත පාර බුදුපිළිමය අසළ පැති බැම්ම බැඳීම අදියර 2 | සභා | 1,000,000.00 |
| 1:25 | මාගම්මන වෙදගේවත්ත පාර දියගල්ල පැති බැම්ම බැඳීම | සභා | 330,000.00 |
| 1:26 | උඩුවන කනත්ත පාර අග කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 208,000.00 |
| 1:27 | උඩුවන ප්‍රිය මාවත අග කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 305,000.00 |
| 1:28 | උඩුවන පසන් පෙදෙස ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,115,000.00 |
| 1:29 | උඩුවන හෙරලිගස්වත්ත පීරිස් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 630,000.00 |
| 1:30 | උඩුවන ග්‍රි.නි.වසමට අයත් උඩුවන හෙරලිගහවිල පාර අලුත්වැඩියා කිරීම | සභා | 275,000.00 |
| 1:31 | මාදුලාව උතුර පන්සදල පාර අලුත්වැඩියා කිරීම | සභා | 462,000.00 |
| 1:32 | කටුවාන නාරංගහහේන 13 වන පටුමග අලුත්වැඩියා කිරීම | සභා | 278,000.00 |
| 1:33 | කටුවාන ඩී.සී.පෙරේරා මාර්ගය අලුත්වැඩියා කිරීම | සභා | 230,000.00 |
| 1:34 | උඩුවන හන්දියේ බුද්ධික මහතාගේ කඩය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,325,000.00 |
| 1:35 | කටුවාන විදුලි බල මණ්ඩලය ඉදිරිපිට මාර්ගය අලුත්වැඩියා කිරීම | සභා | 230,000.00 |
| 1:36 | කටුවාන හනීෆා මාවත 1 පටු1මග අලුත්වැඩියා කිරීම | සභා | 230,000.00 |
| 1:37 | කටුවාන නාරංගහහේන 1 පටුමග අතුරු පාර අළුත්වැඩියා කිරීම | සභා | 245,000.00 |
| 1:38 | උඩුවන ප්‍රිය මාවත අග කොටස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 295,000.00 |
| **අංක 1:01 සිට 1:38 දක්වා වූ ඇස්තමේන්තු පිළිගැනීම සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී.** | | | |
| 1:39 | විමාන පාර අදාහනාගාරය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 23,400,000.00 |
| 1:40 | හෝමාගම පොදු වෙළඳ සංකීරණයේ කඩ කාමර ඉදිකිරීම අදියර 01 | සභා | 3,000,000.00 |
| **අංක 01:39 සිට 1:40 දක්වා වූ ඇස්තමේන්තු පිළිගැනීම සුදුසු යැයි නිර්දේශ කරන ලදී.** | | | |
| 1:41 | හෝමාගම දකුණ අරුණළු මාවත සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,808,000.00 |
| 1:42 | පානලුව ග්‍රීන්වේ පාර්ක් ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 408,000.00 |
| 1:43 | බටවල ග්‍රා.නි.වසමට අයත් බටවල දොන් සුදසිංහ මාවත සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 550,000.00 |
| 1:44 | පානලුව 74/4 නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 460,000.00 |
| 1:45 | පානලුව ප්‍රජා ශාලාව අසල කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම | සභා | 418,000.00 |
| 1:46 | පානලුව වතුර ටැංකිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 410,000.00 |
| 1:47 | පානලුව ග්‍රා.නි.. වසමට අයත් අජිත් ගමගේ මාවත අතුරු මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 617,000.00 |
| 1:48 | බටවල ග්‍රා.නි.වසමට අයත් බටවල ප්‍රගති මාවත සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 398,000.00 |
| 1:49 | බටවල පාර රංජිත් විතාන මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය | සභා | 378,000.00 |
| 1:50 | බටවල සිරිසේන පෙරේරා මාවත 1 වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,114,000.00 |
| 1:51 | ආටිගල ගොඩියන කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම |  | 820,000.00.00 |
| 1:52 | පානලුව ග්‍රීන්වේ පාරක් වමට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 720,000.00 |
| 1:53 | පානලුව ලකී ගාර්මර් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 510,000.00 |
| 1:54 | පානලුව 6 වන පටුමග අවසාන කොටස සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 215,000.00 |
| 1:55 | පානලුව සම්පත් මාවත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 670,000.00 |
| 1:56 | ආටිගල තොටුපල වත්ත සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 338,000.00 |
| 1:57 | පාලාගම දේරුක්උන්න නාමල් උයනට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 260,000.00 |
| 1:58 | පාලාගම කනත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 590,000.00 |
| 1:59 | පාලාගම දියකඩ 5 පටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 595,000.00 |
| 1:60 | පාලාගම ඉරේෂා වැඩවලට හා නිවෙස්වලට යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 620,000.00 |
| 1:61 | හෙරලියාවල ප්‍රධාන මාර්ගයේ වම්පස වෙල කොටස පස් පුරවා සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 525,000.00 |
| 1:62 | වෙනිවැල්කොළ ලියනගේ මාවත 5 පටුමග මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 305,000.00 |
| 1:63 | පාලාගම සාංචිගේවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,150,000.00 |
| **අංක 1:41 සිට 1:63 දක්වා වූ ඇස්තමේන්තු පිළිගැනීම සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී** | | | |
| 1:64 | වෙනිවැල්කොල ශක්තිපුර ප්‍රධාන මාර්ගය අළුත්වැඩියා කිරීම | සභා | 2.020,000.00 |
| **අංක 1:64 සඳහන් ඇස්තමේන්තුව පිළිගැනීම සුදුසු යැයි නිර්දේශ කරන ලදී.** | | | |
| 1:65 | පාලාගම තොටුපල පාර රවුම් පාර සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 630,000.00 |
| 1:66 | වෙනිවැල්කො ජයගත් මාවත 1 වන අතුරු මාර්ගය(දකුණ) සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 390,000.00 |
| 1:67 | අම්බලන්ගොඩ කනත්ත පාර 7 වන පටුමග කෙලවර කොටස සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 350,000.00 |
| 1:68 | කිරිගම්පමුණුව මත්තේගොඩ පාර 1 වන පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 150,000.00 |
| 1:69 | කිරිගම්පමුණුව සර්වෝදය ඉදිරිපිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 550,000.00 |
| 1:70 | කිරිගම්පමුණුව ග්‍රා.නි.වසමේ දෙහිකුඹුරවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 275,000.00 |
| 1:71 | කිරිගම්පමුණුව ආවස පාර 95/2/ඒ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 295,000.00 |
| 1:72 | රිලාවල මැදගොඩවත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 398,000.00 |
| 1:73 | රිලාවල ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ 3 වන පටුමග ඇතුළු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 425,000.00 |
| 1:74 | ජයලියගම 2 වන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 312,000.00 |
| 1:75 | වෑතර ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ කනත්ත අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 370,000.00 |
| 1:76 | උඩුවන සම්පත් උයන නිවාස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,102,000.00 |
| 1:77 | පනාගොඩ සමූපකාර මාවතේ 500/2 නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,175,000.00 |
| 1:78 | කිරිබේරිය කැලේ ග්‍රා.නි.ව.මිලේනියම් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය | සභා | 1,085,000.00 |
| 1:79 | පිටිපන උතුර බේකරිය පාර සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 2,111,000.00 |
| 1:80 | ඕවිටිගම උඩගේවත්ත කුකුලවත්ත පාර ප්‍රධාන මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 2,000,000.00 |
| 1:81 | දාම්පේ හොරකඳවෙල ආදාහනාගාරයට යන මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 2,000,000.00 |
| 1:82 | හොරකඳවෙල අක්කර 20 ඉතිරි කොටස් සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 100,000.00 |
| 1:83 | දාම්පේ බායිගේ වත්ත 111 අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 32,000.00 |
| 1:84 | දාම්පේ පාසල්කන්ද පාර පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 200,000.00 |
| 1:85 | ආටිගල නඳුන් උයන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,015,000.00 |
| 1:86 | ආටිගල ගල්ලෑලිවල වටම ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 170,000.00 |
| **අංක 1:65 සිට 1:86 දක්වා වූ ඇස්තමේන්තු පිළිගැනීම සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී.** | | | |
| 1:87 | රොමියල් මාවත 1 අදියර | සභා | 2080000.00 |
| **අංක 1:87 සඳහන් ඇස්තමේන්තුව අනුමත කිරීමට නිර්දේශ කරන ලදී.** | | | |
| 1:88 | රොමියෙල් මාවත 11 අදියර | සභා | 1,418,000.00 |
| **අංක 1:88 හි සඳහන් ඇස්තමේන්තුව පිළිගැනීම සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී.** | | | |
| 1:89 | විද්‍යාල මාවත 1 අදියර | සභා | 2,500,000.00 |
| 1:90 | විද්‍යාල මාවත 11 අදියර | සභා | 2,500,000.00 |
| 1:91 | විද්‍යාල මාවත අතුරු මාර්ගය | සභා | 2,500,000.00 |
| 1:92 | ඇලපාත පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 2,500,000.00 |
| **අංක 1:89 සිට 1:92 දක්වා වු ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීමට නිර්දේශ කරන ලදී.** | | | |
| 1:93 | කමත්ගොඩැල්ල පාර පළමු පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,900,000.00 |
| 1:94 | බොතේජු මාවත සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,100,000.00 |
| **අංක 1:93 සිට 1:94 දක්වා වූ ඇස්තමේන්තු පිළිගැනීම සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී.** | | | |
| 1:95 | කුඹුක ළිඳ පාර කාපට් කර සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 2,500,000.00 |
| 1:96 | ජයලත් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 2,500,000.00 |
| **අංක 1:95 සිට 1:96 දක්වා වූ ඇස්තමේන්තුව අනුමත කිරීමට නිර්දේශ කරන ලදී.** | | | |
| 1:97 | කිරිබේරියකැලේ එස්.ඩබ්.නිමල් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 385,000.00 |
| 1:98 | මාවත්ගම 106/2 නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 398,000.00 |
| 1:99 | පිටිපන දකුණ දෙල්ගහවත්ත 201/ඒ තිලකරත්න සුදසිංහ මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 678,000.00 |
| 1:100 | හබරකඩ බැම්ලන්ද පාර සංවර්ධනය | සභා | 1,982,000.00 |
| 1:101 | හබරකඩ දකුණ තැපැල් කාර්යාලය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය | සභා | 1,948,000.00 |
| 1:102 | හබරකඩ සමඟි මාවත සංවර්ධනය | සභා | 1,405,000.00 |
| 1:103 | 190 මාර්ගයේ ලාල් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,585,000.00 |
| 1:104 | සිද්ධමුල්ල දකුණ තිළිණ මාවත සංවර්ධනය කිරීම 1 අදියර | සභා | 2,000,000.00 |
| 1:105 | සිද්ධමුල්ල දකුණ තිළිණ මාවත සංවර්ධනය කිරීම 11 අදියර | සභා | 1,010,000.00 |
| 1:106 | පිටිපන දකුණ පොරිකෑහේන 353/ඒ/8 නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 425,000.00 |
| 1:107 | හබරකඩ උතුර ග්‍රා.නි.වසමට අයත් පැරකුම් මාවත කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම | සභා | 132,000.00 |
| 1:108 | හබරකඩ සමූපකාර මාවත සද්ධාතිස්ස පටුමග ආරක්ෂක ස්ථානය පිළිසකර කිරීම | සභා | 35,000.00 |
| 1:109 | ඕවිටිගම දාම්පෙ පාර පලමු පටුමග සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 665,000.00 |
| 1:110 | ඕවිටිගම අග්ගෝනවත්ත මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 2,000,000.00 |
| 1:111 | මීගොඩ ධර්මරාජ විද්‍යාලය ක්‍රිඩාපිටිය අසලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 692,000.00 |
| 1:112 | මුතුහේනවත්ත පරණ ඉන්ධනහල අසලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 210,000.00 |
| 1:113 | ඕවිටිගම ගල්කන්ද නාගහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කාපට් කිරීම 1 අදියර | සභා | 2,000,000.00 |
| 1114 | ඕවිටිගම ගල්කන්ද නාගහවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කාපට් කිරීම 11 අදියර | සභා | 1,480,000.00 |
| 1:115 | කුරුඳුවත්ත පලමු පටුමග මුල් කොටස සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 328,000.00 |
| 1:116 | මුල්ලේගම දකුණ ශ්‍රිලාලංකාර මාවතේ ජයලත් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,238,000.00 |
| 1:117 | මුල්ලේගම දකුණ ශ්‍රිලාලංකාර මාවතේ සුරිය මාවත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,325,000.00 |
| 1:118 | මුල්ලේගම දකුණ ශ්‍රිලාලංකාර මාවතේ කුඹුක ලිඳ පාර කාපට් කර සංවර්ධනය කිරීම | සභා | 1,238,000.00 |
| **අංක 1:97 සිට 1:118 දක්වා වූ ඇස්තමේන්තු පිළිගැනීම සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී.** | | | |

02. පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසටත් ඒ සඳහා වන ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන අනුමත කිරීමටත් අනුමැතිය සඳහා ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රි කේ.ඩික්සන් ගාමිණී මහතා විසින් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

01. මත්තේගොඩ බටහිර වාසනාවත්ත 3 වන පටුමග කෙලවර කාණු පද්ධතිය ඉදිකර කෙලවර කොටස සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.658,000.00 කි

02. මත්තේගොඩ බටහිර 342 බස් මාර්ගයට යාබද ලෝටස් මාර්ගය ඉදිරිපස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.340,000.00 කි

03. මත්තේගොඩ බටහිර ඇල්ෆා කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිරිපස වෙරළුපිටිය මාවත සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.1,252,000.00

04. මත්තේගොඩ බණ්ඩාරනායකපුර 4 වන පටුමග අංක 193/162 නිවස ඉදිරිපස කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.235,000.00 කි

05. මත්තේගොඩ බටහිර 342 බස් මාර්ගයට යාබද ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලයට යාබද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.589,000.00 කි

06. මත්තේගොඩ බටහිර ස,ණ.ස ලඟ මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.640,000.00 කි

07. මත්තේගොඩ බටහිර 342 බස් මාර්ගය හමුදා කඳවුර ඉදිරිපස පුබුදු මාවත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.525,000.00 කි

**ඒ පිළිබඳව සලකා බලන ලද කාරක සභාව විසින් ඉහත සඳහන් මාර්ග යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ඇස්තමේන්තු පිළිගැනීමට සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී.**

03. පහත සඳහන් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා වන යෝජනා සහ ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමසඳහා අනුමැතියට ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිනී කොතලාවලගේ කිර්තිලතා මහත්මිය විසින් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

01. මාගම්මන ධම්මාලංකාර මාවත (253/15 නිවස අසල සඳහා වන ඇස්තමේන්තු මුදල රු.630,000.00 කි

02. මාගම්මන කොතලාවල මාවත අතුරු මාර්ගය සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව වන රු.290,000.00 කි

03. මාගම්මන පුරාණ විහාරය පිටුපස මාර්ගය සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව වන රු.335,000.00 කි

04. මාගම්මන අඹගහලන්ද පාර සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව වන රු.260,000.00 කි

05. මාගම්මන දෙනිය පාර පැති බැම්ම ඉතිරි කොටසක් සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව වන රු.1,000,000..00

06. බ්‍රාහ්මණගම 30/ඒ/05 නිවස අසල මාර්ගය සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව වන රු.162,000.00 කි

07. සිරිමල් පෙදෙස මාර්ගව සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව වන රු.432,000.00 කි

08. හත්ලහගොඩ පන්සල ඉදිරිපිට මාර්ගය අවසාන කොටස සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.658,000.00

09. සුමුදු පෙදෙස අතුරු මාර්ගය සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.175,000.00 කි

10. මාගම්මන ගමගේ මාවත පැති කාණුව සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.800,000.00 කි

11. මාගම්මන ධම්මාලංකාර මාවත කාණුව සහ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.1,450,000.00

12. මාගම්මන දෙනිය පාරට සම්බන්ධ අතුරු මාර්ගය සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.420,000.00 කි

**ඒ පිළිබඳව සලකා බලන ලද කාරක සභාව විසින් ඉහත සඳහන් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා වන යෝජනා සහ ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීම සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී.**

04. පහත සඳහන් මාර්ග සංවර්ධන යෝජනා හා ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන සභා අරමුදල් යොදවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමත සඳහා ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රිනී ජී.කේ.ටමනි ලංකා ප්‍රසාදීනි මහත්මිය විසින් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

01. ලියන්වල ගම්මාන පාර අංක 170 න් බෙදුන නිවාස සඳහා දිවෙන මාර්ගය ඇස්තමේන්තු මුදල රු.455,000.00 කි

02. මාදුලාව සුදර්මාරාම විහාරස්ථානය පාර ඇස්තමෙන්තු මුදල රු.462,000.00 කි

03. කුරුගල අංක 180 න් බෙදුන නිවාස සඳහා දිවෙන මාර්ගය සඳහා ඇස්තමේන්තු මුදල රු.342,000.00 කි.

04. මාදුලාව නිදහස් උයන මාර්ගයේ මැද පැති බැම්ම ඇස්තමේන්තු මුදල රු.562,000.00 කි

05. මාදුලාව උතුර සෝමසිරි මායාදුන්නගේ ිමහතාගේ නිවස දක්වා දිවෙන මාර්ගය සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු. 352,000.00 කි

06. මාදුලාව උතුර අංක 42 න් බෙදුන නිවාස සඳහා දිවෙන මාර්ගය සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව රු.412,000.00 කි

07. මාදුලාව උතුර අංක 129 විජේදාස මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය ඇස්තමේන්තුව රු.773,000.00 කි

08. මාදුලාව දකුණ හරිස්චන්ද්‍ර වැලිකල මාවත ඇස්තමේන්තුව රු.126,000.00

**ඒ පිළිබඳව සලකා බලන ලද කාරක සභාව විසින් ඉහත සඳහන් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා වන යෝජනා සහ ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීම සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී.**

05 පහත සඳහන් මාර්ග සංවර්ධන යෝජනා හා ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන සභා අරමුදල් යොදවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමත සඳහා ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රි වාද්දුවගේ ක්‍රේෂන් ගයන්ත මහතා විසින් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

01. වටරැක හල්කඳවත්ත 1,2,3 වන පටුමග ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ඇස්තමේන්තුව රු.1,325,000.00 කි

02. වටරැක තුත්තිරිපිටිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ඇස්තමේන්තුව රු.148,000.00 කි

03. වටරැක සම්පත්පුර ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම 815,000.00 කි

04. ගම්මාන පාර රංමල් හෝටලය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම ඇස්තමේන්තුව රු.375,000.00 කි

05. වටරැක ආදාදොල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය ඇස්තමේන්තුව රු.208,000.00 කි

06. වටරැක සෝමහිමි මාවත මැද කොටස සංවර්ධනය කිරීම ඇස්තමේන්තුව රු.215,000.00 කි

07. සාධාර මාවත සංවර්ධනය කිරීම ඇස්තමේන්තුව රු.200,000.00 කි

08. ඉමිපිරියල් ටෙරස් මාවත සංවර්ධනය කිරීම ඇස්තමේන්තුව රු.200000.00 කි

09. අතුකෝරල මාවත සංවර්ධනය කිරීම ඇස්තමේන්තුව රු.200,000.00 කි

10. වටරැක මිරිස්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම රු.1,038,000.00

**ඒ පිළිබඳව සලකා බලන ලද කාරක සභාව විසින් ඉහත සඳහන් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා වන යෝජනා සහ ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීම සුදුසු යැයි අනුමත කරන ලදී.**

06. ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රි ජේ.ඒ.ප්‍රියන්ත පුෂ්පකුමාර මහතා විසින් එම කොට්ඨාශයේ විදුලිය නොමැති ප්‍රදේශ සඳහා සෝලා පවර් ලයිට් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.**ඒ පිළිබඳව සලකා බලන ලද කාරක සභාව විසින් එම කොට්ඨාශය සඳහා සෝලා පවර් විදුලි පහන් ලබා දීමට සුදුසු බවට නිර්දේශ කරන ලදී.**

07. හෝමාගම විමාන පාර ආදාහනාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා 2022 අයවැය ලේඛණය මඟින් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති අතර, එහි ඇස්තමේන්තු මුදල වන රු.2,3400,000.00 සහ එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා පුවත්පත් දැන්වීමක් මඟින් විවෘත ටෙන්ඩර් කැඳවීමට අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණි.**ඒ පිළිබඳව සලකා බලන ලද කාරක සභාව විසින්**  **හෝමාගම විමාන පාර ආදාහනාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තුව වන**.**2,3400,000.00 ක මුදල පිළිගැනීමටත් එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා පුවත්පත් දැන්වීමක් මඟින් විවෘත ටෙන්ඩර් කැඳවීමට සුදුසු බවට නිර්දේශ කරන ලදී.**

08. පහත සඳහන් මාර්ග සංවර්ධන යෝජනා හා ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන සභා අරමුදල් යොදවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමත සඳහා ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රි කේ.කැලුම් පියංකර මහතා විසින් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

01. ජල්තර ග්‍රාම නිලධාරී වසමට අයත් ජල්තර පොදු සුසාන භුමිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමටත් ඒ සඳහා ඇස්තමේන්තුව වන රු.2, 000,000.00 ක මුදල පිළිගෙන අනුමත කිරීමට යෝජනා කරමි.

02. ජල්තර ග්‍රාම සේවා වසමට අයත් ජල්තර අංක 269/ඊ/02 නිවෙස්වලට පිවිසෙන මාර්ගය සංවර්ධණය කිරීමටත් ඒ සඳහා ඇස්තමේන්තුව වන රු.288,000.00 ක මුදල පිළිගෙන අනුමත කිරීමටත් යෝජනා කරමි.

03. ජල්තර බප/හෝ දම්සෙත් මහා විද්‍යාලය අසලින් ඇති මාර්ගයේ වටම ඇති දෙවන පටුමග මාර්ගය ඔස්සේ 1 වන පටුමග දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට යෝජනා කරන අතර, ඒ සඳහා ඇස්තමේන්තුව වන රු.2,000,000.00 මුදල පිළිගෙන අනුමත කිරීමට යෝජනා කරමි.

04. ජල්තර ආරාමය මාර්ගයේ අවසන් කොටස කාපට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීමට යෝජනා කරන අතර, ඒ සඳහා වන ඇස්තමේන්තුව වන රු.2,000,000.00 ක පිළිගෙන අනුමත කිරීමට යෝජනා කරමි.

05. ජල්තර ආරාමය මාර්ගයේ අංක 213/09 දරන නිවෙස්වලට පිවිසෙන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීමට යෝජනා කරන අතර, ඒ සඳහා ඇස්තමේන්තුව වන රු.580,000.00 ක මුදල පිළිගෙන අනුමත කිරීමට යෝජනා කරමි.

**ඒ පිළිබඳව සලකා බලන ලද කාරක සභාව විසින් ඉහත සඳහන් යෝජනා සහ ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදුසු යැයි නිර්දේශ කරන ලදී.**

09. පහත සඳහන් මාර්ග සංවර්ධන යෝජනා හා ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන සභා අරමුදල් යොදවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමත සඳහා ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රි අජිත් ප්‍රියන්ත මාතරආරච්චි මහතා විසින් කමිටුවට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

01. හෝමාගම නැගෙනහිර උසාවිය පාර පලවන පටුමග තාරදමා සංවර්ධනය කිරීමටත් ඊට අදාලරු.338,000.00 ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

02. හෝමාගම නැගෙනහිර උසාවිය පාර ධර්මසේන මහතාගේ නිවස දෙසට යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධණය කිරීමත් ඊට අදාල ඇස්තමේන්තුව වන රු.300,000 ක මුදල පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

03. හෝමාගම නැගෙනහිර අළුබෝගහවත්ත පළවන පටුමග තාර දමා අළුත්වැඩියා කිරීමටත් ඒ සඳහා වන රු.300,000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

04. හෝමාගම නැගෙනහිර අළුබෝගහවත්ත 03 වන පටුමග ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන රු.380,000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

05. හෝමාගම නැගෙනහිර විමාන පාර සුනීතා වික්‍රමසිංහ මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය තාර දමා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන රු.238,000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

06. හෝමාගම උතුර එම්.එන්.වී.ජේ.පෙරේරා මාවත 05 වන පටුමග තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට අදාල රු.338,000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

07. හෝමාගම උතුර අතුරුගිරිය පාර අතුරු මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරකණය කිරීමට අදාල රු.482,000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

08. හෝමාගම දකුණ හබන්හේනවත්ත 03 වන පටුමග කොන්ක්‍රිට් කර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන රු.579,000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

09. හෝමාගම දකුණ ගැමුණු මාවත කාපට් කිරීම සඳහා වන රු.2,500,000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා කරමි.

10. හෝමාගම නැගෙනහිර විමාන පාර ඉතිරි කොටස කාපට් කිරීම සඳහා වන රු.2,500,000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

11. හෝමාගම දකුණ ඉඹුල්කන්ද පන්සල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සහ පැති බැම්ම බැඳීම සඳහා වන රු. 1,100,000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

12. හෝමාගම දකුණ පිංකෙත පාර අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා වන රු.338000.00 ක ඇස්තමේන්තුව පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කලයුතු බවට යෝජනා කරමි.

**ඒ පිළිබඳව සලකා බලන ලද කාරක සභාව විසින් ඉහත සඳහන් යෝජනා සහ ඇස්තමේන්තු පිළිගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සුදුසු යැයි නිර්දේශ කරන ලදී.**

2022.01.06 එච්.පී.රංජිත් නිහාල්

හෝමාගම ප්‍රාදේශීය සභා කාර්යාලය ගරු ප්‍රා‍දේශීය සභා මන්ත්‍රී

කාර්මික සේවා කාරක සභාව